# DaaS Barcodes

Փուլ 1․ Սերվեր 1 և Սերվեր 2 — տեխնիկական պահանջ

Փաստաթղթի տեսակ: MVP տեխնիկական պահանջ / backend implementation specification

Թիրախային թիմ: Python backend ծրագրավորող, DevOps և 1C ինտեգրման ծրագրավորող

Մեկնարկային ծավալ: մինչև 100 000 յուրահատուկ շտրիխկոդ

Կարգավիճակ: Implementation-ready draft

Ամսաթիվ: 25 օգոստոսի 2026

Հիմնական որոշում Առաջին փուլը ներառում է տվյալների ներմուծումը, AI-ով մշակումը, հրապարակումը և հաճախորդների արագ API-ն։ Կենտրոնական 1C վերահսկման սերվերը, հանձնարարությունները և feedback-երի բարդ որոշումները տեղափոխվում են երկրորդ փուլ։

# 0. Փաստաթղթի կիրառման կարգը

Այս փաստաթուղթը հանդիսանում է առաջին տարբերակի մշակման տեխնիկական հիմքը։ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ» պահանջները պետք է իրականացվեն MVP-ի թողարկման համար, «ՑԱՆԿԱԼԻ» պահանջները կարող են տեղափոխվել կայունացման աշխատանքների մեջ, իսկ «ՉԻ ՄՏՆՈՒՄ» կետերը չեն գնահատվում առաջին փուլի աշխատանքների կազմում։

| Նշում | Իմաստ |
| --- | --- |
| ՊԱՐՏԱԴԻՐ | Առանց այս հնարավորության MVP-ն ընդունված չի համարվում։ |
| ՑԱՆԿԱԼԻ | Պետք է նախատեսել ճարտարապետորեն, սակայն կարելի է թողարկել հաջորդ patch/minor տարբերակով։ |
| ՉԻ ՄՏՆՈՒՄ | Առաջին փուլում չի մշակվում և չի ավելացվում անուղղակիորեն։ |

# 1. Նպատակ և բիզնես արդյունք

Համակարգը պետք է տարբեր աղբյուրներից ընդունի ապրանքային տվյալներ, պահպանի սկզբնական տարբերակը, AI-ի միջոցով ստանա միասնական առաջարկ, հրապարակվի առանձին արագ API սերվերում և հաճախորդների 1C բազաներին վերադարձնի տվյալներ ըստ շտրիխկոդի։

- Աղբյուրները տվյալները ուղարկում են ունիվերսալ push API-ով՝ պարտադիր նշելով source_id-ն։

- Մեկնարկային բազան նախատեսվում է մինչև 100 000 շտրիխկոդի համար՝ հետագա հորիզոնական ընդլայնման հնարավորությամբ։

- AI-ի պատասխանը հրապարակվում է ավտոմատ, եթե անցնում է տեխնիկական վավերացումը։ Համատարած մարդկային նախնական հաստատում չի պահանջվում։

- Հաճախորդի օպերատորը 1C-ում ստուգում է առաջարկը։ Feedback-ի ընդունման endpoint-ը ստեղծվում է առաջին փուլում, իսկ կենտրոնական մշակումը՝ երկրորդ փուլում։

- Հաճախորդի ամսական լիմիտում մեկ տրամադրում է համարվում տվյալ tenant-ի համար տվյալ ամսում առաջին անգամ պահանջված յուրահատուկ շտրիխկոդը։

# 2. Առաջին փուլի սահմանները

## 2.1. Մտնում է MVP-ի մեջ

- Սերվեր 1-ի աղբյուրների API, ներմուծման batch-եր և idempotency։

- Սկզբնական payload-ների, աղբյուրային տարբերակների և մշակման պատմության պահպանում։

- Շտրիխկոդի, դաշտերի և պատկերների URL-ների տեխնիկական վավերացում։

- AI provider abstraction, հերթ, batch processing, structured JSON արդյունք և կրկնակի մշակում։

- Ապրանքի կանոնական տարբերակ և versioning։

- Outbox-ով հուսալի հրապարակում Սերվեր 2։

- Սերվեր 2-ի Public API, API key-եր, cache, quota և usage հաշվառում։

- Feedback event-ի ընդունում և անփոփոխ պահպանում՝ երկրորդ փուլի համար։

- Փոփոխությունների cursor-ային API՝ հաճախորդների 1C բազաների հետագա թարմացման համար։

- Docker Compose տեղակայում, migrations, backup, metrics, logs և automated tests։

## 2.2. Չի մտնում առաջին փուլի մեջ

- Սերվեր 3-ի կենտրոնական 1C կոնֆիգուրացիան։

- Feedback-երի ավտոմատ համադրումը, ստուգման հանձնարարությունները և վերահաստատումը։

- Վճարային համակարգը և ավտոմատ հաշիվների ձևավորումը։

- Ամբողջական web admin panel-ը. սկզբնական կառավարումը թույլատրվում է CLI/SQL/internal API-ով։

- Հաճախորդի հարկման ռեժիմը, ԱԱՀ-ի տոկոսը կամ գործարքի հարկային հաշվարկը։

- Կշեռքի ներքին կոդերը և քաշ/գին պարունակող շտրիխկոդների վերծանումը։

- Հաճախորդի 1C չափման միավորների տեղեկատուի կառավարումը։

- Վաճառքի գնի կամ միավոր գնի հաշվարկը։

# 3. Ամրագրված տվյալային որոշումներ

| Դաշտ | Տիպ | Կանոն |
| --- | --- | --- |
| barcode | string | GTIN-8/12/13/14, միայն թվեր, պահպանվում է որպես տեքստ՝ առաջատար զրոները չկորցնելու համար։ |
| name | string | Հրապարակվող հիմնական անվանում, 1–255 նիշ։ |
| image_url | string ¦ null | Սերվիսի վերահսկվող կամ վստահելի արտաքին URL։ |
| atg_code | string | ԱՏԳ ԱԱ 4-նիշ դիրք, regex: ^[0-9]{4}$։ |
| vat | boolean | Միայն true/false։ Տոկոսը և հաճախորդի հարկման ձևը սերվիսը չի որոշում։ |
| is_weighted | boolean | true՝ կշռվող, false՝ հատային։ Կգ/գ/հատ տեղեկատուն ընտրում է հաճախորդի 1C-ն։ |
| category_id | string | Միասնական կառավարվող խմբի կայուն ID։ |
| version | integer | Ապրանքի մոնոտոն աճող տարբերակ՝ սկսած 1-ից։ |

Կարևոր `vat` և `is_weighted` դաշտերը վերջնական հրապարակված ապրանքի մեջ պարտադիր boolean են։ AI-ի անորոշությունը պահվում է առանձին confidence/warnings metadata-ում և չի փոխում դաշտերի տիպը։

## 3.1. Հրապարակվող ապրանքի contract

{ "barcode": "4850000000000", "name": "Թթվասեր 20% 800 գ", "image_url": "https://cdn.example.am/products/4850000000000.webp", "atg_code": "0403", "vat": true, "is_weighted": false, "category_id": "dairy.sour_cream", "version": 7, "quality_status": "ai_processed", "updated_at": "2026-08-25T14:30:00Z" }

# 4. Ընդհանուր ճարտարապետություն

Առաջարկվում է մեկ monorepo՝ ընդհանուր contract-ներով, բայց առանձին deployable ծրագրերով և առանձին PostgreSQL բազաներով։ Սերվեր 2-ը չպետք է runtime կախվածություն ունենա Սերվեր 1-ի հասանելիությունից։

| Բաղադրիչ | Սերվեր | Դեր |
| --- | --- | --- |
| ingest_api | 1 | Աղբյուրների push API, batch ընդունում, սկզբնական վավերացում։ |
| processor_worker | 1 | Նորմալացում, candidate ընտրություն, AI առաջադրանքներ։ |
| publisher_worker | 1 | Outbox-ից idempotent հրապարակում Սերվեր 2։ |
| PostgreSQL-1 | 1 | Raw source revisions, AI runs, canonical product versions, outbox։ |
| Redis-1 | 1 | Հերթ/broker, կարճատև locks և processing cache։ |
| public_api | 2 | Հաճախորդների read API, feedback intake, usage և changes։ |
| PostgreSQL-2 | 2 | Published read model, change log, quotas, feedback events։ |
| Redis-2 | 2 | Product cache և request rate limiting։ |
| Object storage | 1/CDN | Վավերացված ապրանքային պատկերներ։ |

## 4.1. Տեխնոլոգիական բազա

| Շերտ | Պահանջ |
| --- | --- |
| Runtime | Python 3.13, container image-ում pin արված patch տարբերակով։ |
| HTTP API | FastAPI + ASGI server, OpenAPI 3 contract։ |
| Schema | Pydantic v2, խիստ validation, unknown field policy՝ endpoint-ի contract-ին համապատասխան։ |
| Database | PostgreSQL 17+՝ առանձին DB Սերվեր 1 և Սերվեր 2-ի համար։ |
| ORM/migrations | SQLAlchemy 2 + Alembic, async database access։ |
| Queue | Celery + Redis broker կամ համարժեք adapter՝ idempotent task contract-ով։ |
| HTTP client | HTTPX՝ timeout, retry և connection pooling-ով։ |
| Storage | S3-compatible object storage, public CDN URL կամ signed source ingestion։ |
| Observability | Structured JSON logs + Prometheus metrics + health endpoints։ |
| Quality | pytest, Ruff, mypy/pyright, coverage report, migration tests։ |

# 5. Տվյալների հիմնական հոսքը

- Աղբյուրը POST request-ով Սերվեր 1 է ուղարկում batch և իր source_id-ն։

- Սերվեր 1-ը ստուգում է source credential-ը, idempotency key-ն ու request schema-ն և արագ վերադարձնում է 202 Accepted։

- Worker-ը յուրաքանչյուր item-ի raw payload-ը պահպանում է որպես source revision և կատարում տեխնիկական նորմալացում։

- Նույն barcode-ի աղբյուրային տվյալները համադրվում են field-level priority-ներով և ստացվում է AI input candidate։

- Յուրաքանչյուր ապրանք ուղարկվում է որպես առանձին structured request։ Շատ request-եր կարող են մեկ provider batch-ի մեջ միավորվել։

- AI պատասխանը անցնում է Pydantic/բիզնես validation։ Չանցած պատասխանը չի հրապարակվում և գնում է retry/failed վիճակի։

- Վավեր արդյունքից Սերվեր 1-ը ստեղծում է product_version և նույն transaction-ում ավելացնում publication_outbox event։

- Publisher worker-ը event-ը ուղարկում է Սերվեր 2-ի ներքին API-ին՝ event_id-ով և idempotency-ով։

- Սերվեր 2-ը transaction-ով upsert է անում current product-ը և ավելացնում immutable change event։

- Հաճախորդի 1C-ն Սերվեր 2-ից ստանում է ապրանքը և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում feedback event։

Արագության սկզբունք AI-ի semantic սխալի հավանականությունը չի արգելափակում հրապարակումը։ Արգելափակվում են միայն contract-ի խախտումները՝ սխալ barcode, ոչ վավեր JSON, ոչ boolean արժեք, ոչ 4-նիշ ԱՏԳ կոդ կամ անհայտ category_id։

# 6. Սերվեր 1 — ֆունկցիոնալ պահանջներ

## 6.1. Աղբյուրներ և նույնականացում

- Յուրաքանչյուր աղբյուր ունի կայուն UUID source_id, անուն, status, field priority-ներ և առանձին API key։

- API key-ը բազայում պահվում է միայն secure hash-ով։ Բաց արժեքը ցուցադրվում է ստեղծման պահին մեկ անգամ։

- Source key-ը կարող է ունենալ scopes՝ ingest:write, batches:read, images:write։

- Անջատված աղբյուրի նոր request-երը մերժվում են 403-ով, բայց հին raw տվյալները չեն ջնջվում։

- Աղբյուրների վստահությունը սահմանվում է առանձին ըստ դաշտի, ոչ ընդհանուր մեկ թվով։

## 6.2. Ներմուծման batch API

Հիմնական endpoint-ը պետք է աշխատի asynchronous սկզբունքով։ Մեկ HTTP request-ում թույլատրվում է առավելագույնը 1 000 item և 10 MiB uncompressed body։ Ավելի մեծ ներմուծումը աղբյուրը բաժանում է batch-երի։ Gzip request body-ն թույլատրվում է։

POST /ingest/v1/batches Authorization: Bearer <source_api_key> Idempotency-Key: source-export-2026-08-25-001 Content-Type: application/json { "external_batch_id": "export-2026-08-25-001", "items": [ { "source_record_id": "item-4421", "barcode": "4850000000000", "name": "Թթվասեր 20 տոկոս 800գ", "image_url": "https://source.example/item-4421.jpg", "atg_code": null, "vat": null, "is_weighted": false, "category": "Կաթնամթերք", "source_updated_at": "2026-08-25T08:00:00Z", "attributes": {"brand": "Example", "package": "800 գ"} } ] }

HTTP/1.1 202 Accepted { "batch_id": "01K...", "status": "accepted", "received_items": 1, "duplicate_request": false }

### Batch կարգավիճակ

GET /ingest/v1/batches/{batch_id} { "batch_id": "01K...", "status": "processing", "received": 1000, "validated": 997, "rejected": 3, "ai_pending": 720, "published": 274, "failed": 3 }

## 6.3. Idempotency

- Batch request-ի uniqueness՝ source_id + Idempotency-Key։ Նույն body-ով կրկնությունը վերադարձնում է նույն batch_id-ն։

- Նույն key-ով տարբեր body ուղարկելու դեպքում վերադարձնել 409 idempotency_conflict։

- Source item revision-ի կրկնությունը որոշվում է source_id + source_record_id + payload_hash-ով։

- Worker task-երը պետք է անվտանգ լինեն առնվազն մեկ անգամ կատարման պայմաններում։

- Publication event-ի կրկնությունը Սերվեր 2-ում չպետք է ստեղծի նոր version կամ կրկնակի change event։

## 6.4. Նորմալացում և վավերացում

| Քայլ | Պարտադիր գործողություն |
| --- | --- |
| Barcode | Trim, Unicode digit normalization, միայն թվեր, թույլատրելի երկարություն, GTIN checksum։ |
| Name | Trim, whitespace collapse, control character removal, 1–255 նիշ։ |
| ATG | Եթե աղբյուրը տվել է՝ պահպանել raw և ընդունել candidate միայն 4 թվի դեպքում։ |
| Boolean | Ընդունել JSON true/false։ String 'true', '1', 'այո' արժեքները չվերածել լուռ։ |
| Category | Raw արժեքը պահել, canonical ID-ին map անել կանոնով կամ AI-ով։ |
| Date | Պահել UTC, naive datetime-ը մերժել կամ մշակել source-ի նախապես նշված timezone-ով։ |
| Payload | Պահպանել ամբողջ raw JSON-ը JSONB-ում՝ schema_version-ի հետ։ |

## 6.5. Աղբյուրային արժեքների ընտրություն

Յուրաքանչյուր canonical դաշտի համար candidate-ը ընտրվում է deterministic rule-ով մինչև AI ուղարկելը։ Հիմնական կարգը՝ operator override (երկրորդ փուլից), վստահելի աղբյուր, թարմ աղբյուր, լրացված արժեք։ Աղբյուրների նույն արժեքը համարվում է լրացուցիչ ազդանշան, բայց ոչ անվիճելի ճշմարտություն։

| Դաշտ | AI input-ի կառուցում |
| --- | --- |
| name | Մինչև 3 ամենաբարձր priority ունեցող տարբերակ + source metadata։ |
| atg_code | Վավեր 4-նիշ աղբյուրային առաջարկներ և անհրաժեշտ ապրանքային նկարագրություն։ |
| vat | Աղբյուրային boolean-ներ։ Հաճախորդի հարկային ռեժիմ երբեք չուղարկել։ |
| is_weighted | Աղբյուրային boolean-ներ և անվանում։ Կշեռքի կոդ չուղարկել։ |
| category_id | Թույլատրելի taxonomy branch-երի կրճատված ցանկ։ |

## 6.6. Պատկերների մշակում

- Պատկերը պարտադիր չէ ապրանքի հրապարակման համար։

- Remote downloader-ը թույլատրում է միայն http/https և յուրաքանչյուր redirect-ից հետո արգելում private, loopback, link-local և metadata IP range-երը։

- Սահմանել connect/read timeout, առավելագույնը 3 redirect և առավելագույնը 10 MiB response։

- Ստուգել իրական MIME signature-ը, ոչ միայն Content-Type-ը։ Թույլատրելի՝ JPEG, PNG, WebP։

- Պատկերը normalize անել WebP-ի, հեռացնել metadata-ն և պահել content hash-ով։

- Download failure-ը չի արգելափակում ապրանքի տեքստային տվյալների հրապարակումը։

# 7. AI մշակման ենթահամակարգ

## 7.1. Provider abstraction

AI ինտեգրումը պետք է իրականացվի adapter interface-ով, որպեսզի մոդելը կամ provider-ը փոխվի առանց business logic-ի փոփոխության։

class ProductClassifier(Protocol): async def submit_batch(self, requests: list[AIRequest]) -> ProviderBatch: ... async def get_batch(self, provider_batch_id: str) -> ProviderBatchStatus: ... async def cancel_batch(self, provider_batch_id: str) -> None: ... def parse_result(self, raw: dict) -> AIProductResult: ...

## 7.2. Մշակման միավորը

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 100 կամ 1 000 ապրանք մի prompt-ի մեջ չեն միավորվում։ Յուրաքանչյուր ապրանք ունի առանձին request և առանձին JSON արդյունք, իսկ provider-ի asynchronous Batch API-ն օգտագործվում է այդ request-երը էժան ու կառավարելի խմբաքանակով ուղարկելու համար։

- Յուրաքանչյուր request ունի կայուն custom_id՝ product_candidate_id + input_hash + prompt_version։

- Չփոփոխված input_hash-ը նույն prompt/model տարբերակով նորից չի մշակվում։

- Prompt-ը և JSON schema-ն version-controlled են repository-ում։

- Provider-ին չեն ուղարկվում tenant_id, API key, հաճախորդի անուն կամ այլ ոչ անհրաժեշտ տվյալներ։

- Նույն candidate-ը կարելի է մշակել տարբեր model/prompt-երով՝ արդյունքները կողք կողքի պահելով։

## 7.3. AI արդյունքի schema

{ "name": {"value": "Թթվասեր 20% 800 գ", "confidence": 0.98}, "atg_code": {"value": "0403", "confidence": 0.91}, "vat": {"value": true, "confidence": 0.86}, "is_weighted": {"value": false, "confidence": 0.99}, "category_id": {"value": "dairy.sour_cream", "confidence": 0.97}, "warnings": [] }

Validation-ից հետո արժեքները բաժանվում են published fields-ի և ներքին metadata-ի։ Confidence-ը չի փոխանցվում հաճախորդին պարտադիր contract-ով, բայց պահպանվում է հետագա վերլուծության համար։

## 7.4. AI validation և պատասխանների մերժում

| Ստուգում | Գործողություն ձախողման դեպքում |
| --- | --- |
| JSON/schema | Մեկ repair retry, ապա ai_failed։ |
| barcode | AI-ն իրավունք չունի փոխել barcode-ը. mismatch-ը մերժվում է։ |
| name | Դատարկ կամ >255 նիշ՝ մերժել։ |
| atg_code | Ոչ 4 թվանշան՝ մերժել ամբողջ արդյունքը կամ դաշտային retry՝ ըստ policy-ի։ |
| vat/is_weighted | Միայն JSON boolean։ Ցանկացած string/number՝ մերժել։ |
| category_id | Պետք է գոյություն ունենա taxonomy table-ում։ |
| warnings | Առավելագույնը 10 կարճ code, ազատ երկար տեքստ չպահել։ |

## 7.5. Կրկնակի մշակում և համեմատություն

- Պետք է հնարավոր լինի reprocess անել barcode range, category, failed status կամ ամբողջ բազան նոր prompt_version/model-ով։

- Նոր AI արդյունքը չի overwrite անում հինը։ Ստեղծվում է նոր immutable ai_run/ai_result։

- Անալիզի query-ն պետք է վերադարձնի field-level agreement/disagreement հին և նոր run-երի միջև։

- Կոնկրետ model/prompt պատասխանի pattern-ը կարելի է արգելել validator rule-ով՝ առանց raw արդյունքը ջնջելու։

- Պահել input/output token usage, provider batch id և հաշվարկված արժեքը՝ ֆինանսական վերահսկման համար։

# 8. Կանոնական ապրանք և հրապարակում

## 8.1. Product version

Ապրանքի կանոնական գրառումը նույնացվում է barcode-ով։ Ցանկացած հրապարակվող դաշտի փոփոխություն ստեղծում է նոր version։ Նույն արժեքներով կրկնակի արդյունքը նոր version չի ստեղծում։

- product_version-ը աճում է միայն Սերվեր 1-ում և եզակի է barcode + version զույգով։

- Պահպանվում է փոփոխված դաշտերի diff-ը և origin՝ source_merge, ai_run, manual_decision։

- Հին տարբերակները չեն ջնջվում։

- quality_status-ի MVP արժեքները՝ ai_processed, source_complete, processing_failed, disabled։

- disabled ապրանքը Public API-ում սովորաբար վերադարձնում է 404, իսկ changes-ում՝ deleted/disabled event։

## 8.2. Հրապարակման կանոն

| Պայման | Արդյունք |
| --- | --- |
| Աղբյուրն ունի բոլոր պարտադիր վավեր դաշտերը | Կարելի է հրապարակել source_complete՝ AI-ին զուգահեռ ուղարկելով հետագա բարելավման համար։ |
| Պակաս դաշտերը AI-ն լրացրել է և schema-ն վավեր է | Հրապարակել ai_processed։ |
| AI տեխնիկական սխալ է տվել | Retry policy, ապա processing_failed. նախորդ հրապարակված version-ը չի փոխվում։ |
| Առաջին անգամ է և վավեր վերջնական արժեք չկա | Չհրապարակել կիսատ/տիպային սխալ contract. API-ն վերադարձնում է 404 մինչև մշակումը։ |
| Պատկերը բացակայում կամ չի ներբեռնվել | Հրապարակել image_url=null։ |

## 8.3. Transactional outbox

Product version-ը և publication_outbox event-ը ստեղծվում են նույն PostgreSQL transaction-ում։ Publisher-ը վերցնում է pending event-երը SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED մեխանիզմով, ուղարկում Սերվեր 2 և միայն հաջող պատասխանից հետո նշում delivered։

event_id: UUID/ULID event_type: product.upserted ¦ product.disabled aggregate_id: barcode aggregate_version: integer payload: JSONB status: pending ¦ processing ¦ delivered ¦ dead_letter attempts: integer next_attempt_at: timestamptz created_at / delivered_at: timestamptz

# 9. Սերվեր 2 — ֆունկցիոնալ պահանջներ

## 9.1. Public read API

| Մեթոդ | Նպատակ | Սահմանափակում |
| --- | --- | --- |
| GET /v1/products/{barcode} | Մեկ ապրանքի ստացում | Barcode-ը հաշվում է ամսական quota-ում միայն առաջին հաջող տրամադրման ժամանակ։ |
| POST /v1/products/batch | Մի քանի ապրանքի ստացում | Առավելագույնը 100 barcode, duplicate-ները մեկ անգամ են մշակվում։ |
| GET /v1/categories | Խմբերի տեղեկատու | Չի հաշվվում product quota-ում։ |
| GET /v1/changes | Թարմացումների cursor feed | Արդեն տրամադրված ապրանքների փոփոխությունները չեն հաշվվում որպես նոր barcode։ |
| GET /v1/usage | Օրվա և ամսվա օգտագործում | Tenant scope։ |
| POST /v1/feedback | Feedback event ընդունում | Առաջին փուլում միայն validate/store։ |

## 9.2. Մեկ ապրանքի պատասխանը

GET /v1/products/4850000000000 Authorization: Bearer <tenant_api_key> HTTP/1.1 200 OK ETag: "4850000000000:7" Cache-Control: private, max-age=300 { "data": { "barcode": "4850000000000", "name": "Թթվասեր 20% 800 գ", "image_url": "https://cdn.example.am/products/4850000000000.webp", "atg_code": "0403", "vat": true, "is_weighted": false, "category_id": "dairy.sour_cream", "version": 7, "quality_status": "ai_processed", "updated_at": "2026-08-25T14:30:00Z" }, "request_id": "req_01K..." }

## 9.3. Batch պատասխանի partial success

Batch endpoint-ը ամբողջ request-ը չի ձախողում մեկ սխալ barcode-ի կամ quota-ի պատճառով։ Յուրաքանչյուր input-ի համար վերադարձվում է առանձին result։ HTTP status-ը 200 է, եթե request envelope-ը վավեր է։

{ "results": [ {"barcode": "4850000000000", "status": "ok", "data": {"version": 7}}, {"barcode": "4850000000001", "status": "not_found", "error": "product_not_found"}, {"barcode": "4850000000002", "status": "quota_exceeded", "error": "monthly_unique_product_limit"} ], "usage": {"monthly_unique_used": 100, "monthly_unique_limit": 100}, "request_id": "req_01K..." }

## 9.4. Quota-ի ճշգրիտ կանոն

Ամրագրված կանոն Մեկ տրամադրում = tenant_id + billing_month + յուրահատուկ barcode։ Նույն ամսում նույն barcode-ի կրկնվող GET/batch հարցումները նորից չեն նվազեցնում լիմիտը։ Միայն հաջողությամբ գոյություն ունեցող ապրանքի տրամադրումն է գրանցվում։

- PostgreSQL-ը ամսական unique հաշվառման authoritative source-ն է՝ UNIQUE (tenant_id, billing_month, barcode)։

- Նոր barcode տրամադրելիս insert և limit check-ը պետք է լինեն race-safe transaction կամ tenant-month advisory lock-ի ներքո։

- Արդեն հաշվված barcode-ը տրամադրվում է նույնիսկ եթե tenant-ը հասել է ամսական սահմանին։

- 404, validation error և server error պատասխանները չեն հաշվվում ամսական product quota-ում։

- Օրական request limit-ը առանձին է և հաշվվում է Redis-ում՝ tenant/API key dimension-ով։ Default՝ 1 000 request/օր, plan config-ով փոփոխվող։

- Batch request-ը օրվա request rate-ում համարվում է մեկ HTTP request, բայց ամսական product quota-ում՝ յուրաքանչյուր նոր հաջող barcode առանձին։

## 9.5. Feedback intake՝ առաջին փուլ

Endpoint-ը ստեղծվում է հիմա, որպեսզի հաճախորդների 1C ինտեգրումը հետագայում չփոխվի։ MVP-ում feedback-ը չի փոխում published product-ը և չի գործարկում վերահաստատում։ Այն միայն վավերացվում ու պահվում է append-only աղյուսակում։

POST /v1/feedback Idempotency-Key: 1c-db-17-event-000042 { "barcode": "4850000000000", "product_version": 7, "action": "corrected", "operator_ref": "operator-12", "fields": { "atg_code": {"suggested": "0403", "corrected": "1901"}, "vat": {"suggested": true, "corrected": false} }, "client_created_at": "2026-08-25T14:20:00+04:00" }

- Թույլատրելի action՝ accepted, corrected, rejected։

- corrected action-ի fields-ը կարող է պարունակել միայն public product contract-ի փոփոխվող դաշտերը։

- Սերվերը ավելացնում է tenant_id, api_key_id, event_id, received_at և request_id։

- Նույն tenant_id + Idempotency-Key կրկնությունը վերադարձնում է նույն event_id-ն։

- Feedback-ը չի հաշվվում product quota-ում։

## 9.6. Changes API

GET /v1/changes?cursor=eyJpZCI6MTIzNDU2fQ&limit=500 { "changes": [ { "change_id": 123457, "type": "upsert", "barcode": "4850000000000", "version": 8, "changed_at": "2026-08-25T15:00:00Z" } ], "next_cursor": "eyJpZCI6MTIzNDU3fQ", "has_more": false }

- Cursor-ը opaque է հաճախորդի համար և encode/sign է անում վերջին change_id-ն։

- Ordering-ը հաստատուն է change_id ASC։

- limit default 100, max 1 000։

- Փոփոխությունից հետո հաճախորդը կարող է առանձին GET անել և ստանալ ամբողջական տվյալը։ Ցանկալի optimization՝ include=data պարամետր։

- Retention-ը առնվազն 12 ամիս։ Retention-ից հին cursor-ի համար վերադարձնել 410 cursor_expired։

# 10. API ընդհանուր կանոններ

## 10.1. Versioning և content type

- Public և ingest URL-ները versioned են՝ /v1/։ Breaking change-ը պահանջում է /v2/։

- Request/response՝ application/json; batch ingest-ի համար gzip թույլատրելի է։

- Datetime՝ ISO 8601 timezone-ով, storage-ում UTC։

- ID-ներ՝ UUIDv7 կամ ULID, string տեսքով։

- Բոլոր պատասխաններում վերադարձնել X-Request-ID կամ body request_id։ Client-ի X-Request-ID-ն ընդունել միայն անվտանգ format-ով։

## 10.2. Error envelope

{ "error": { "code": "monthly_unique_product_limit", "message": "Monthly unique product limit reached", "details": {"limit": 100, "used": 100}, "retryable": false }, "request_id": "req_01K..." }

| HTTP | Կիրառում |
| --- | --- |
| 400 | Սխալ JSON կամ request envelope։ |
| 401 | API key բացակայում/սխալ է։ |
| 403 | Key scope կամ source/tenant status-ը չի թույլատրում գործողությունը։ |
| 404 | Ապրանքը կամ batch-ը գոյություն չունի տվյալ scope-ում։ |
| 409 | Idempotency conflict կամ version conflict։ |
| 413 | Request body/item count limit-ից մեծ է։ |
| 422 | Field-level validation error։ |
| 429 | Օրական request limit կամ ամսական նոր barcode quota։ |
| 500 | Չսպասված ներքին սխալ, request_id պարտադիր։ |
| 503 | Ժամանակավոր dependency failure։ |

# 11. PostgreSQL տվյալների մոդել

## 11.1. Սերվեր 1-ի հիմնական աղյուսակներ

| Աղյուսակ | Նպատակ | Կարևոր constraint/index |
| --- | --- | --- |
| sources | Աղբյուրներ և field policies | PK id, unique name, status index |
| source_api_keys | Hash-ավորված keys և scopes | unique key_prefix, source_id index |
| import_batches | Batch lifecycle և հաշվիչներ | unique source_id + idempotency_key |
| source_product_revisions | Raw immutable payload | source_id + source_record_id + payload_hash |
| product_candidates | AI input-ի նորմալացված snapshot | barcode + input_hash + schema_version |
| ai_jobs | Provider batch և status | provider + provider_batch_id unique |
| ai_results | Immutable AI response | candidate_id + model + prompt_version |
| products | Barcode-ի ընթացիկ canonical վիճակ | PK barcode |
| product_versions | Բոլոր հրապարակված տարբերակները | unique barcode + version |
| publication_outbox | Սերվեր 2 sync event-եր | status + next_attempt_at partial index |
| images | Պատկերի hash/storage metadata | unique content_hash |
| categories | Կառավարվող taxonomy | unique category_id, parent_id index |

## 11.2. Սերվեր 2-ի հիմնական աղյուսակներ

| Աղյուսակ | Նպատակ | Կարևոր constraint/index |
| --- | --- | --- |
| tenants | Հաճախորդ և plan config | PK id, unique code, status |
| tenant_api_keys | Hash-ավորված public keys | unique key_prefix, tenant_id |
| published_products | Արագ current snapshot | PK barcode, updated_at index |
| applied_events | Publication idempotency | PK event_id |
| change_events | Cursor feed | bigint PK, barcode + version unique |
| monthly_product_usage | Unique barcode/ամիս | unique tenant_id + billing_month + barcode |
| feedback_events | Append-only feedback inbox | unique tenant_id + idempotency_key |
| daily_usage_rollups | Report-ի օրական հաշվիչներ | unique tenant_id + usage_date |

## 11.3. JSONB կիրառման սահման

Raw payload, AI provider response, warnings և diff տվյալները կարելի է պահել JSONB-ում։ Public contract-ի որոնվող կամ constraint պահանջող դաշտերը պետք է լինեն սովորական typed columns։ JSONB-ը չպետք է փոխարինի barcode, vat, is_weighted, atg_code, version կամ tenant foreign key սյունակներին։

# 12. Սերվեր 1 → Սերվեր 2 համաժամացում

- Կապը կատարվում է միայն private network/VPN-ով կամ mTLS-ով պաշտպանված internal endpoint-ով։

- Endpoint՝ PUT /internal/v1/products/{barcode}, header Idempotency-Key: event_id։

- Սերվեր 2-ը ընդունում է version=N միայն եթե ընթացիկ version-ը բացակայում է կամ <N։

- Նույն event_id-ի կրկնությունը վերադարձնում է նախորդ հաջող պատասխանը։

- Ավելի հին version-ը վերադարձնում է 200 ignored_stale, ոչ թե overwrite։

- Եթե version gap կա, կարելի է ընդունել նոր snapshot-ը, բայց metric/log-ով նշել gap-ը։

- Retry՝ exponential backoff + jitter, սահմանափակ փորձերից հետո dead_letter և alert։

- Reconciliation command-ը համեմատում է երկու սերվերների barcode/version ցուցակները և վերաուղարկում բացակայող snapshot-երը։

# 13. Անվտանգություն

| Ռիսկ/շերտ | Պահանջ |
| --- | --- |
| Transport | Միայն HTTPS, TLS 1.2+, HSTS public domain-ում։ |
| API keys | Բավարար entropy, prefix + hash storage, rotation, revoke, last_used_at։ |
| Internal sync | mTLS կամ HMAC-signed request՝ timestamp և replay window-ով։ |
| Authorization | Source և tenant scope յուրաքանչյուր query-ում, ոչ միայն middleware-ում։ |
| Secrets | Environment/secret store, repository և log-երում արգելվում է։ |
| Logs | API key, Authorization header, raw customer identifiers չգրանցել։ |
| Images/SSRF | DNS/IP ստուգում ամեն redirect-ում, private ranges deny, size/time limits։ |
| AI | Ուղարկել միայն ապրանքի անհրաժեշտ տվյալները, provider key-ը պահել secret store-ում։ |
| Database | Առանձին DB users, least privilege, public network-ից փակ։ |
| Backups | Encrypted backup, restore փորձարկում, retention policy։ |

# 14. Ոչ ֆունկցիոնալ պահանջներ

| Չափանիշ | MVP թիրախ |
| --- | --- |
| Տարողություն | Առնվազն 100 000 published product և 10 մլն source revision առանց schema փոփոխության։ |
| Public API latency | p95 < 250 ms մեկ product-ի համար՝ նույն տարածաշրջանում, առանց CDN image download-ի։ |
| Batch API latency | p95 < 2 s մինչև 100 barcode-ի համար՝ DB/cache նորմալ ծանրաբեռնվածությամբ։ |
| Server 2 availability | Ամսական 99.5% նպատակային մատչելիություն MVP-ի համար։ |
| Ingest response | 202 պատասխանը p95 < 1 s՝ մինչև 1 000 item batch-ի համար, AI-ից անկախ։ |
| Publication lag | AI արդյունքից Սերվեր 2 հասնելը p95 < 60 s՝ նորմալ վիճակում։ |
| Data durability | PostgreSQL daily backup + WAL/PITR ըստ hosting-ի հնարավորության։ |
| RPO/RTO | Թիրախ՝ RPO ≤ 24 ժամ, RTO ≤ 4 ժամ MVP-ում։ |
| Encoding | UTF-8 ամբողջ շղթայում, Armenian/Cyrillic round-trip test պարտադիր։ |

# 15. Cache և consistency

- Սերվեր 2-ի Redis-ում product cache key՝ product:{barcode}:{version} կամ current snapshot՝ կարճ TTL-ով։

- PostgreSQL-ը մնում է authoritative source. cache miss-ը չի համարվում սխալ։

- Publication upsert-ից հետո cache-ը invalidate կամ replace անել transaction commit-ից հետո։

- Quota-ի ամսական unique փաստը չի պահվում միայն Redis-ում։ Redis-ը կարող է արագացնել lookup-ը, բայց PostgreSQL unique row-ն է վերջնական։

- Redis failure-ի դեպքում read API-ն պետք է շարունակի PostgreSQL-ով՝ նվազեցված արագությամբ։ Rate limit-ի fail-open/fail-closed policy-ն configurable է, default public API-ի համար՝ fail-closed միայն ակնհայտ abuse-ի դեպքում։

# 16. Դիտարկելիություն և օպերացիոն կառավարում

## 16.1. Structured logs

Յուրաքանչյուր log event-ը JSON է և ներառում է timestamp, level, service, environment, request_id, trace_id, event_name և անհրաժեշտ entity ID-ներ։ Raw API key, Authorization header և ամբողջ AI prompt-ը production log-ում չեն գրանցվում։

## 16.2. Պարտադիր metrics

| Խումբ | Metrics |
| --- | --- |
| HTTP | requests_total, request_duration_seconds, responses_by_status |
| Ingest | batches_total, items_received, items_rejected, processing_lag |
| AI | jobs_by_status, provider_latency, schema_failure_rate, retry_count, token_usage, estimated_cost |
| Publish | outbox_pending, publication_lag, retries, dead_letters |
| Public API | cache_hit_ratio, product_not_found, quota_denied, batch_size |
| Feedback | events_received, validation_failed, idempotent_replays |
| Database | pool_usage, query_latency, transaction_errors |

## 16.3. Alerts

- Սերվեր 2 readiness-ը անհաջող է ավելի քան 2 րոպե։

- 5xx rate > 2% հինգ րոպե շարունակ։

- Publication outbox-ի ամենահին pending event-ը > 10 րոպե։

- AI schema failure rate-ը գերազանցում է սահմանված baseline-ը։

- Dead-letter event > 0։

- Database disk usage > 80% կամ backup-ը չի հաջողվել։

# 17. Թեստավորման պահանջներ

| Թեստ | Պարտադիր սցենարներ |
| --- | --- |
| Unit | GTIN checksum, normalization, quota հաշվարկ, diff/version, AI validators։ |
| Contract | OpenAPI schema, request/response snapshots, 1C-compatible JSON booleans և Unicode։ |
| Integration | PostgreSQL/Redis/queue/object storage իրական container-ներով։ |
| Idempotency | Batch replay, worker retry, publication replay, feedback replay։ |
| Concurrency | Միաժամանակ նույն tenant/barcode quota insert, նույն product publish։ |
| Failure | AI timeout, Redis down, Server 2 down, DB reconnect, dead-letter։ |
| Security | Invalid scope, revoked key, oversized body, SSRF URL, redirect to private IP։ |
| Migration | Դատարկ DB upgrade և նախորդ schema-ից forward migration։ |
| Load | 100k product preload, target RPS, batch reads, publication burst։ |
| Restore | Backup-ից test environment restore և checksum/version reconciliation։ |

Semantic գնահատում AI-ի որակը գնահատելու համար ստեղծել փոքր, ներկայացուցչական gold dataset՝ օրինակ 300–500 ապրանք։ Սա չի նշանակում ամբողջ 100 000-ի ձեռքով հաստատում․ sample-ը պետք է միայն prompt/model տարբերակների համեմատության և regression-ի համար։

# 18. Repository կառուցվածք

daas-barcodes/ ├── apps/ │ ├── ingest_api/ # Server 1 HTTP API │ ├── public_api/ # Server 2 HTTP API │ └── workers/ # AI, images, publish, maintenance ├── packages/ │ ├── contracts/ # Pydantic schemas, enums, error codes │ ├── domain/ # Product/version/quota business rules │ ├── persistence/ # SQLAlchemy models and repositories │ ├── ai_providers/ # Provider adapters │ └── observability/ # logging, metrics, tracing ├── migrations/ │ ├── server1/ │ └── server2/ ├── deploy/ │ ├── server1/ │ ├── server2/ │ └── monitoring/ ├── tests/ │ ├── unit/ │ ├── contract/ │ ├── integration/ │ └── load/ ├── docs/ │ ├── openapi/ │ ├── runbooks/ │ └── decisions/ ├── pyproject.toml └── README.md

- Միակողմանի import ուղղություն՝ apps → packages։ packages-ը apps-ից import չի անում։

- Server1 և Server2 migrations-ը առանձին revision chain-եր են։

- Contract package-ի version-ը pin է արվում երկու image-երում և ստուգվում CI-ում։

- Business logic-ը route handler-ներում չի գրվում։ Handler → service/use-case → repository սկզբունք։

# 19. Deployment և միջավայրեր

## 19.1. Առաջին փուլի տեղակայման մոդել

| Սերվեր 1 | Սերվեր 2 |
| --- | --- |
| Reverse proxy / TLS | Reverse proxy / TLS |
| ingest_api container | public_api՝ առնվազն 2 worker |
| processor/publisher workers | PostgreSQL-2 |
| Redis-1 broker/cache | Redis-2 cache/rate limit |
| PostgreSQL-1 | Backup agent / metrics exporter |
| Object storage client կամ MinIO | Սերվեր 1-ից միայն protected internal ingress |

- Առնվազն dev և production environment, ցանկալի՝ staging։

- Container image-ները build once, promote սկզբունքով, immutable tag/digest-ով։

- Database migration-ը կատարվում է առանձին one-shot job-ով, ոչ յուրաքանչյուր worker startup-ում։

- Readiness-ը հաջող է միայն անհրաժեշտ DB կապի դեպքում։ Redis/AI կախվածությունը service-ի դերին համապատասխան կարող է degraded լինել։

- Graceful shutdown-ը սպասում է ընթացիկ HTTP request-երին և անվտանգ վերադարձնում կամ ավարտում task-ը։

## 19.2. CI/CD gate

- Ruff format/check և static typing։

- Unit + contract + integration tests։

- Alembic migration upgrade test երկու DB-ի համար։

- Dependency/security scan և secret scan։

- Docker image build և smoke test։

- Production deploy-ից առաջ backup և rollback-compatible release note։

# 20. Իրականացման աշխատանքային փուլեր

| Փաթեթ | Արդյունք | Կախվածություն |
| --- | --- | --- |
| W1. Contracts և skeleton | Monorepo, schemas, errors, CI, local Compose | — |
| W2. Server 1 ingest | Sources, keys, batches, raw revisions, validators | W1 |
| W3. AI pipeline | Provider adapter, queue, prompt versions, results, reprocess | W2 |
| W4. Canonical/version/outbox | Product versions, images, reliable publication | W2–W3 |
| W5. Server 2 API | Products, batch, categories, auth, cache | W1 |
| W6. Quota/usage | Daily request limit, monthly unique barcode, reports | W5 |
| W7. Feedback/changes | Append-only feedback և cursor feed | W4–W6 |
| W8. Hardening | Load, failures, backups, metrics, deploy/runbooks | Բոլորը |

# 21. MVP ընդունման չափանիշներ

- Նոր source key-ով հնարավոր է նույն batch-ը կրկնակի ուղարկել՝ առանց duplicate revision ստեղծելու։

- Մինչև 100 000 ապրանքի test dataset-ը ներմուծվում և հերթագրվում է առանց manual միջամտության։

- AI-ի վավեր պատասխանից ստեղծվում է canonical product version և այն հասնում է Սերվեր 2։

- Նույն publication event-ի բազմակի ուղարկումը Սերվեր 2-ում չի ստեղծում duplicate change։

- GET /products/{barcode} վերադարձնում է հաստատված contract-ը և պահպանում է առաջատար զրոները։

- vat և is_weighted միշտ JSON boolean են, ոչ string կամ integer։

- Նույն tenant/barcode/month կրկնվող հարցումը ամսական լիմիտում հաշվում է մեկ անգամ։

- Լիմիտին հասած tenant-ը շարունակում է ստանալ արդեն հաշվված barcode-երը, բայց ոչ նորերը։

- Batch endpoint-ը ճիշտ է վերադարձնում partial success և per-item quota status։

- Feedback endpoint-ը append-only պահում է accepted/corrected/rejected event-ը և idempotent է։

- Changes cursor-ը վերադարձնում է version-ները հաստատուն հերթականությամբ և չի կրկնում event-ը։

- Server 1-ի կանգի ժամանակ Server 2-ը շարունակում է սպասարկել արդեն հրապարակված ապրանքները։

- Redis cache-ի կանգի ժամանակ product read-ը աշխատում է PostgreSQL fallback-ով։

- Monitoring-ը տեսանելի է դարձնում ingest, AI, outbox, public API և quota խնդիրները։

- Backup-ից վերականգնման փորձը փաստաթղթավորված և հաջողված է test environment-ում։

# 22. Երկրորդ փուլին պատրաստ լինելու պահանջներ

Թեև Սերվեր 3-ը չի կառուցվում, առաջին փուլի տվյալային և API որոշումները պետք է ապահովեն նրա հետագա միացումը առանց breaking change-ի։

- Feedback event-ը ունի գլոբալ event_id, tenant_id, product_version և field-level suggested/corrected արժեքներ։

- Feedback event-երը append-only են և ունեն monotonic sequence/cursor՝ Սերվեր 3-ի pull sync-ի համար։

- Product version-ների origin դաշտը թույլ է տալիս ապագայում manual_decision ավելացնել։

- Server 1 internal correction contract-ը նախատեսում է decision_id և based_on_version, նույնիսկ եթե endpoint-ը MVP-ում disabled է։

- Category IDs և public field names-ը կայուն են։ Rename-ը կատարվում է display name-ով, ոչ ID-ի փոփոխությամբ։

- Սերվեր 2-ում feedback-ի պահպանումը տարանջատված է published_products-ից, որպեսզի feedback-ը երբեք լուռ չփոխի ապրանքը։

# 23. Կոնֆիգուրացվող պարամետրեր

| Պարամետր | Առաջարկվող default |
| --- | --- |
| INGEST_MAX_ITEMS | 1000 |
| INGEST_MAX_BODY_MIB | 10 |
| PUBLIC_BATCH_MAX_ITEMS | 100 |
| DAILY_REQUEST_LIMIT | 1000 per tenant |
| MONTHLY_UNIQUE_PRODUCT_LIMIT | 100 per tenant |
| CHANGES_DEFAULT_LIMIT / MAX | 100 / 1000 |
| CHANGES_RETENTION_DAYS | 365 |
| IMAGE_MAX_MIB | 10 |
| AI_MAX_RETRIES | 3 transient + 1 schema repair |
| PUBLISH_MAX_RETRIES | 10, ապա dead-letter |
| PRODUCT_CACHE_TTL_SECONDS | 300 |

# 24. Պաշտոնական տեխնիկական հղումներ

- Python documentation: https://docs.python.org/3/

- FastAPI deployment concepts: https://fastapi.tiangolo.com/deployment/concepts/

- FastAPI server workers: https://fastapi.tiangolo.com/deployment/server-workers/

- PostgreSQL JSON types and JSONB indexing: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html

- PostgreSQL index types: https://www.postgresql.org/docs/current/indexes-types.html

- Celery tasks and idempotency: https://docs.celeryq.dev/en/main/userguide/tasks.html

- Redis rate limiter: https://redis.io/docs/latest/develop/use-cases/rate-limiter/

Վերջնական սկզբունք Սերվեր 1-ը պատասխանատու է տվյալների պատմության, AI մշակման և version ստեղծելու համար։ Սերվեր 2-ը արագ, ինքնուրույն read model է և երբեք ինքնուրույն չի որոշում ապրանքի արժեքները։